**FATEC MOGI DAS CRUZES. ENSINO DE QUALIDADE.**

**PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE ESCOPO FECHADO PARA DESENVOLVIMENTO DO E-COMMERCE GAMES FUN – JOGOS PARA CONSOLES

Desenho de um círculo

Descrição gerada automaticamente com confiança média

**Cliente:** *EB GAMES PARA CONSOLES*

**Contato:** *Eduarda Ferreira*

**Departamento:** *Empreendedora Autônoma*

**Tel.:** *(11) 97080-7974*

**Proposta:** *PLES-09\_2021*

**Sumário**

[1. ESCOPO DA PROPOSTA 4](#_Toc67599416)

[Gerenciamento de Usuários 4](#_Toc67599417)

[Gerenciamento de Estoque 4](#_Toc67599418)

[Realização de Vendas / Trocas 4](#_Toc67599419)

[Gerenciamento de vendas pelo perfil de cliente 4](#_Toc67599420)

[Consulta gráfica dos resultados 4](#_Toc67599421)

[2. NÃO É ESCOPO DESTA PROPOSTA 5](#_Toc67599422)

[3. PREÇO 5](#_Toc67599423)

[4. FORMA DE PAGAMENTO 5](#_Toc67599424)

[5. PRAZO 5](#_Toc67599425)

[6. PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO 6](#_Toc67599426)

[7. CONFIDENCIALIDADE 6](#_Toc67599427)

[8. VALIDADE DA PROPOSTA 6](#_Toc67599428)

**À**

*EB GAMES PARA CONSOLES*


Prezado,

A empresa FATEC MOGI DAS CRUZES tem a satisfação em apresentar sua proposta comercial para fornecimento de serviços de desenvolvimento de software na modalidade escopo fechado para a EB GAMES PARA CONSOLE para o projeto do ECOMMERCE GAMES FUN.

Ao longo deste documento apresentaremos nossas condições técnicas e comerciais para execução dos serviços supracitados bem como detalhamento da nossa experiência e qualificação para os serviços propostos, através das melhores práticas no gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação.

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

****

# ESCOPO DA PROPOSTA

O escopo desta proposta trata dos requisitos para o desenvolvimento do GAMES FUN – ECOMMERCE. Para definição do escopo desta proposta, considera-se os itens abaixo:

* Implementação dos requisitos especificados no documento enviado pela Eduarda Ferreira em 25/09/2021;
* Ata de reunião do dia 28/09/2021;
* Ata de reunião do dia 30/09/2021
* Implementação dos requisitos especificados no documento enviado pela Eduarda Ferreira em 01/10/2021;

Os itens que são escopo desta proposta limitam-se aos relacionados abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo | Funcionalidade | Descrição |
| Ecommerce | Gerenciamento de Clientes | Gerencia os cadastros de clientes no sistema com as informações essenciais para ocorrer a efetivação das vendas |
| Ecommerce | Gerenciamento de Estoque | Gerencia do estoque dos produtos, incluindo a entrada no estoque dos produtos cadastrados, bem como as saídas de um determinado produto. Além disso constarão os motivos de cada movimentação do estoque. |
| Ecommerce | Gerenciamento de Vendas / Trocas | Gerencia a movimentação de venda do Games Fun, onde será efetuado um pedido de um produto ou conjunto de produtos, aceitando múltiplas formas de pagamento, e um número X de parcelas. Após a tramitação da compra o cliente ainda poderá requisitar a troca, recebendo um cupom para realização da mesma. |
| Ecommerce | Gerenciamento de Produtos | Gerencia os produtos cadastrados no sistema bem como dados específicos do produto, categoria, grupo de precificação e custo |

O sistema será desenvolvido em Java e terá o front-end desenvolvido com Bootstrap, .js e jquery. Cada módulo da aplicação será Implementado e apresentado em um componente único.

# NÃO É ESCOPO DESTA PROPOSTA

Não é escopo desta proposta desenvolvimento dos itens abaixo:

- Qualquer requisito relacionado ao módulo de contas a pagar;

- Implementação de relatórios;

- Matriz de acesso e controles de autorização.

# PREÇO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valor Total** |
| Ecommerce Games Fun – Jogos para console | R$ 32.925,00 |

Os valores informados nesta proposta já incluem os impostos incidentes sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSSL e IRPJ).

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será dividido em quatro parcelas iguais. Sendo que a última parcela estará vinculada ao aceite da entrega final do projeto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Valor do Faturamento** | **Data do Faturamento** | **Data do Pagamento** |
| 1º Parcela | R$ 8.231,25 | 01/07/2021 | 16/04/2021 |
| 2º Parcela | R$ 8.231,25 | 01/08/2021 | 16/05/2021 |
| 3º Parcela | R$ 8.231,25 | 01/09/2021 | 16/06/2021 |
| 4º Parcela | R$ 8.231,25 | 01/10/2021 | 16/07/2021 |

# PRAZO

Para esta proposta é considerado que haverá entregas parciais conforme cronograma abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Dias após premissas cumpridas | | | |
| 45 | 75 | 90 | 105 |
| Gerenciamento de Clientes | X |  |  |  |
| Gerenciamento de Estoque |  | X |  |  |
| Gerenciamento de Vendas / Trocas |  |  | X |  |
| Gerenciamento de Produtos |  |  |  | X |

Figura 1 – Cronograma

# PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO

1. A EB GAMES PARA CONSOLE deverá fornecer o ambiente de produção;
2. A EB GAMES PARA CONSOLE deverá informar quem será o focal point, para esclarecimentos de dúvidas técnicas e de negócio;
3. O tempo de mobilização para o início do projeto será de 10 dias após o aceite desta proposta;
4. Para início do projeto é necessário que a EB GAMES PARA CONSOLE forneça informações e registros de estoque atualmente presentes na empresa;

# CONFIDENCIALIDADE

Este documento destina-se exclusivamente a EB GAMES PARA CONSOLE.

É vedada a cópia ou divulgação de seu conteúdo, no todo ou em parte, por qualquer processo ou meio, sem a expressa autorização da FATEC MOGI DAS CRUZES, bem como o uso para quaisquer outros fins.

# VALIDADE DA PROPOSTA


Esta proposta será válida por 10 dias corridos, a contar da data de emissão.

Ressaltamos nosso interesse na prestação de serviços à EB GAMES PARA CONSOLE, assim como evidenciamos nossa capacidade tecnológica e experiência.

Estamos abertos a sugestões, e disponíveis para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Mogi das Cruzes, 25 de março de 2021.

Atenciosamente,

****